工　　程　　表

（建築物解体工事の場合）

| 作 業 内 容 | 1日目 ( ) | 2日目 ( ) | 3日目 ( ) | 4日目 ( ) | 5日目 ( ) | 6日目 ( ) | 日目 ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

記載例

（建築物解体工事の場合）

| 作 業 内 容 | 1日目 (木) | 2日目 (金) | 3日目 (月) | 4日目 (火) | 5日目 (水) | 6日目 (木) | 日目 (月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①養生シート等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②重機の搬入 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③障害物の除去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④建具、畳等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤石膏ボードの手壊し |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥手作業による瓦降ろし |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦機械併用の上屋解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧木材等の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨混廃の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩基礎・土間の解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪コン塊の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑫養生シート等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬整地・完了 |  |  |  |  |  |  |  |